CARTEC — SERVICE E PEÇAS

Plano de Sistema em Java — Dashboard, Base Histórica e Projeções por Percentual

Documento de arquitetura e roadmap de desenvolvimento — versão para execução solo.

# 1. Objetivo do Sistema

Sair do modelo atual — dashboard HTML gerado sob demanda a cada rodada de export — para um sistema próprio, em Java, que mantém uma base de dados persistente, aceita a carga do histórico já existente, permite lançar dados novos toda semana/mês, e calcula sozinho as métricas de acompanhamento e as projeções, usando variação percentual como motor de cálculo.

Quatro capacidades centrais, nessa ordem de prioridade de construção:

- Base de dados: carregar o histórico já existente (fechamentos anteriores, exports da Oficina Inteligente) e guardar.

- Entrada de novos dados: lançar manualmente ou importar toda semana/mês sem depender de replanilhar do zero.

- Motor de métricas: calcular ticket médio, margem, contatos B2B, taxa de conversão — os mesmos indicadores já definidos no plano de CRM.

- Dashboard: visualizar tudo isso, com projeção por percentual (tendência, % da meta atingida).

# 2. Arquitetura Recomendada

Decisão fechada, para não travar em opção: aplicação Java única (Spring Boot), banco de dados relacional embutido, interface web local. Roda com um comando (java -jar), abre no navegador — sem servidor externo, sem custo de hospedagem, sem dependência de internet para funcionar no dia a dia.

| Camada | Função | Tecnologia |
| --- | --- | --- |
| Ingestão | Ler PDF/XLS da Oficina Inteligente e formulários de entrada manual | Apache PDFBox (PDF) + Apache POI (XLS/XLSX) |
| Persistência | Guardar histórico, dados novos, métricas calculadas | PostgreSQL (produção) ou H2 (uso local simples) + Spring Data JPA |
| Regras / Cálculo | Métricas, variação percentual, projeção, alertas | Serviços Java (camada de negócio, sem depender de planilha) |
| API | Expor dados para o dashboard | Spring Boot REST (JSON) |
| Dashboard | Visualização — gráficos e tabelas | Thymeleaf ou React consumindo a API, com Chart.js (mesma biblioteca já usada nos dashboards atuais) |

Alternativa descartada por padrão: aplicação desktop pura em JavaFX. Funciona, mas qualquer melhoria de gráfico/relatório depois vira retrabalho de tela nativa. Web local com Spring Boot embutido dá a mesma simplicidade de uso (um clique, abre no navegador) com muito mais flexibilidade de manutenção — inclusive reaproveita o HTML/Chart.js já validado nos dashboards atuais.

# 3. Modelo de Dados

| Entidade | O que guarda |
| --- | --- |
| OrdemServico | Uma OS: nº, data, cliente, placa, veículo, status, valor total, custo total — carregada do histórico (ConferenciaOS) ou lançada nova |
| ItemServico | Cada item/peça de uma OS: código, descrição, grupo, valor unit., quantidade, custo unit. — carregado do ConferenciaOSItem |
| VendaDiaria | Faturamento por dia, incluindo OS não pagas — carregado do VendaPorDia |
| MetricaSemanal | Ticket médio, margem, nº de atendimentos, contatos B2B, propostas fechadas — calculada automaticamente ou lançada manualmente quando não vem do sistema |
| Meta | Metas por indicador e por período (ex: ticket médio R$ 1.886 a partir do mês 4) |
| Projecao | Resultado do motor de projeção: valor projetado, % de variação usado, período-alvo |

# 4. Módulo 1 — Carga de Dados Históricos

Reaproveita a lógica já validada nas rodadas manuais de maio/2026, agora dentro do sistema em vez de script avulso:

- Upload dos três arquivos (ConferenciaOS.pdf, ConferenciaOSItem.xls, VendaPorDia.pdf) direto na tela do sistema.

- Parser de XLS reaproveita o mapeamento de colunas já definido (header=1, 20 colunas fixas, descarte de linhas com OS não numérica).

- Parser de PDF extrai as tabelas de OS e de venda por dia (mesma lógica já usada com pdfplumber, portada para Apache PDFBox).

- Tela de conferência antes de gravar: mostra total importado x esperado, para pegar divergência (ex: OS de frota em lote) antes de salvar no banco.

- Depois da carga inicial (histórico de meses já fechados), esse módulo só volta a ser usado no fechamento de cada novo mês.

# 5. Módulo 2 — Entrada de Novos Dados

Para o que não vem de export automático — os números que hoje são medidos "à mão", toda semana:

- Formulário semanal simples: ticket médio da semana (ou os dois campos-base — faturamento e nº de atendimentos — com cálculo automático), empresas B2B contatadas, propostas fechadas.

- Lançamento no fechamento do mês: margem por tipo de serviço (rotativo x demais), separada.

- Cada lançamento fica associado a uma semana/mês, para entrar direto no motor de métricas e na série histórica usada na projeção.

- Edição permitida (correção de lançamento errado), com registro de quando foi alterado — sem isso, a série de projeção fica sujeita a erro silencioso.

# 6. Módulo 3 — Motor de Métricas e Projeção por Percentual

O motor de projeção funciona só com variação percentual — sem modelo estatístico complexo, para ser simples de auditar e de explicar em uma reunião:

## a) Variação percentual entre períodos

variação (%) = (valor atual − valor período anterior) / valor período anterior

Aplicado a ticket médio, faturamento e nº de atendimentos, semana a semana e mês a mês.

## b) Projeção do próximo período

projeção próximo período = valor atual × (1 + média da variação % das últimas N semanas)

N configurável (recomendado: últimas 3–4 semanas, para não deixar uma semana atípica distorcer a projeção).

## c) Percentual da meta atingida

% da meta = valor atual / valor da meta × 100

Aplicado a cada indicador com meta definida (ticket médio, faturamento, atendimentos) — é o número que mostra, a qualquer momento, a que distância a operação está da meta do mês ou da meta plena do mês 4.

## d) Alerta automático

Regra simples embutida no motor: se a variação percentual do ticket médio ficar próxima de zero (estagnado) por 3–4 semanas seguidas mesmo com o script de upsell em uso, o sistema sinaliza no dashboard — o mesmo alerta que já está no plano, só que automático em vez de depender de olhar a tabela toda semana.

# 7. Módulo 4 — Dashboard

Telas mínimas, sem excesso — cada uma responde a uma pergunta direta:

| Tela | O que mostra |
| --- | --- |
| Visão da semana | Ticket médio atual, variação % vs. semana anterior, % da meta atingida |
| B2B / Frotas | Empresas contatadas, propostas fechadas, taxa de conversão da lista |
| Margem | Margem geral e por tipo de serviço, comparando mix atual x mix rotativo |
| Projeção | Gráfico de tendência (histórico + projeção dos próximos períodos), com a % de variação usada no cálculo em destaque |
| Histórico | Série completa desde a carga inicial — para auditar qualquer número que pareça estranho |

# 8. Stack Tecnológica — Resumo

| Camada | Escolha |
| --- | --- |
| Linguagem / framework | Java 21 + Spring Boot 3 |
| Banco de dados | PostgreSQL (ou H2 embutido, se for uso só local, sem multiusuário) |
| Leitura de PDF/XLS | Apache PDFBox + Apache POI |
| Frontend do dashboard | Thymeleaf server-side + Chart.js (menor curva) ou React + Chart.js (se quiser tela mais dinâmica depois) |
| Empacotamento | JAR único executável (Spring Boot embute o servidor — não precisa instalar nada além do Java) |

# 9. Fases de Desenvolvimento

| Fase | Entregável | Critério de pronto |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Base | Modelo de dados + carga do histórico (maio/2026 em diante) | Os três arquivos são importados e os totais batem com os dashboards já gerados manualmente |
| Fase 2 — Entrada manual | Formulário semanal e de fechamento mensal | Um lançamento novo aparece na série histórica e entra no cálculo de métricas |
| Fase 3 — Motor de métricas e projeção | Cálculo de variação %, projeção e % da meta | Os números batem com o cálculo feito à mão hoje, para pelo menos 2 semanas de teste |
| Fase 4 — Dashboard | Telas de visualização | As 5 telas da seção 7 funcionando com dado real |
| Fase 5 — Alertas | Sinalização automática de estagnação | Alerta dispara corretamente num cenário de teste simulado |

Sequência pensada para dar valor cedo: já na Fase 1 e 2 o sistema substitui o trabalho manual de juntar planilha; a Fase 3 em diante é o que hoje ainda depende de cálculo manual toda semana.

# 10. Caminho Mais Rápido — MVP em 2 Semanas

Se o objetivo é ter algo funcionando o quanto antes, sem esperar as 5 fases completas:

- Semana 1: modelo de dados + carga do histórico (Fase 1) + formulário de entrada semanal (parte da Fase 2).

- Semana 2: cálculo de variação % e % da meta (parte da Fase 3, sem a projeção de tendência ainda) + uma única tela de dashboard com os números da semana.

- Tudo o que sobrar (projeção de tendência, alertas automáticos, telas adicionais) entra depois, em cima de uma base que já está de pé e sendo usada.

# 11. Hospedagem — Local Primeiro, Acesso Remoto Depois

Ajuste de escopo: o objetivo passou a ser "rodar local, com acesso de casa depois" — não deploy imediato na Vercel. A Vercel não é a ferramenta certa para hospedar uma aplicação Java com estado (Spring Boot + banco persistente) porque ela é pensada para funções sem estado, de execução curta; um app Spring Boot com JAR rodando continuamente e conexão de banco não se encaixa nesse modelo sem virar container. A arquitetura da seção 2 continua valendo — só muda onde ela mora quando sair do seu computador.

## a) Fase local (como já planejado)

- Spring Boot + H2 embutido, rodando com `java -jar` no computador da Cartec — exatamente como descrito na seção 2.

- Usar e validar por um período: carga do histórico, formulário semanal, motor de métricas — sem pressa de sair do PC.

## b) Fase de acesso remoto (quando fizer sentido)

- Trocar H2 por PostgreSQL gerenciado (Railway, Neon ou Supabase — todas com plano gratuito para volume pequeno).

- Subir o mesmo JAR Spring Boot num serviço que roda Java de verdade — Railway, Render ou Fly.io — mesma experiência de "um comando, abre no navegador", agora acessível por login de qualquer lugar, sem VPN.

- Vercel entra só como opção — não obrigatória — se um dia fizer sentido separar um front-end React independente do back-end Java; nesse caso a Vercel hospeda a tela, e o Java continua no Railway/Render, comunicando-se via API REST (seção 2).

Critério de pronto para migrar da fase local para a remota: sistema já em uso real por pelo menos algumas semanas, sem bug crítico pendente — evita levar problema de desenvolvimento para um ambiente com mais gente olhando.

# 12. Próximos Passos

- Confirmar a escolha de banco: H2 (mais simples, uso só local) ou PostgreSQL (se algum dia mais de uma pessoa for acessar ao mesmo tempo).

- Levantar os fechamentos anteriores a maio/2026, se existirem, para decidir até onde volta a carga do histórico.

- Validar o layout das 5 telas do dashboard antes de começar a codar — evita retrabalho de tela depois que o motor de cálculo já estiver pronto.